# Hướng dẫn làm việc nhóm – Kiểm thử website Coolmate bằng Selenium (POM)

Nhóm 17 · Học phần Kiểm thử phần mềm (IT6084) · Bản cập nhật ngày 20/10/2026

Tài liệu này thay thế các bản hướng dẫn trước. Gồm: cấu trúc source code theo POM, quy tắc làm việc, lịch cập nhật và phân công viết báo cáo cho từng người.

# 1. Những điều đã chốt

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ / công cụ | Python + Selenium + pytest + pytest-html (không dùng Java/TestNG/Maven) |
| Mô hình | Page Object Model (POM) |
| Trình duyệt | Chrome bắt buộc; Edge/Firefox chỉ smoke test nếu còn thời gian |
| Quản lý mã nguồn | GitHub private repo coolmate-selenium-testing, làm việc qua nhánh + Pull Request |
| Test case | Một file Excel chung (Test_case_Nhom17_Coolmate_Selenium.xlsx), 120 test case, 11 module |
| Quy ước tên | Tên hàm test = TC ID, ví dụ test_REG_01_register_valid |
| Số liệu báo cáo | Chỉ lấy từ lần chạy thật, không điền số giả |

# 2. Cấu trúc thư mục source code theo POM

## 2.1. Sơ đồ

coolmate_testing/
├── pages/                        # Page Object: locator + hành động nghiệp vụ
│   ├── base_page.py              # lớp cha: chờ, click, nhập, scroll, chụp ảnh, tắt popup
│   ├── home_page.py
│   ├── register_page.py
│   ├── login_page.py
│   ├── search_page.py            # tìm kiếm + lọc + sắp xếp
│   ├── product_page.py           # chi tiết sản phẩm
│   ├── cart_page.py              # giỏ hàng + voucher
│   ├── checkout_page.py          # đặt hàng + thanh toán
│   ├── account_page.py           # tài khoản + lịch sử đơn
│   └── components/
│       └── header.py             # thành phần dùng chung: ô tìm kiếm, icon giỏ, menu tài khoản
├── tests/                        # chỉ gọi hành động nghiệp vụ, không dùng By.*
│   ├── test_home.py              # UI
│   ├── test_register.py          # REG
│   ├── test_login.py             # LOG
│   ├── test_search.py            # SRC
│   ├── test_filter.py            # FLT
│   ├── test_product.py           # PDP
│   ├── test_cart.py              # CART
│   ├── test_voucher.py           # VCH
│   ├── test_order.py             # ORD
│   └── test_account.py           # ACC, HIS
├── utils/
│   ├── config.py                 # đọc .env (BASE_URL, tài khoản test, HEADLESS)
│   ├── driver_factory.py         # tạo Chrome driver
│   └── test_data.py              # đọc CSV cho parametrize
├── data/                         # CSV dữ liệu kiểm thử (register_data.csv, login_data.csv ...)
├── results/                      # results.csv + report.html của lần chạy chính thức
├── evidence/
│   ├── manual/                   # ảnh chạy tay: REG-01_20261022_pass.png
│   └── auto/                     # ảnh tự chụp khi fail
├── docs/
│   ├── ch4/                      # bản thảo báo cáo mỗi người một file .md
│   └── Test_case_Nhom17_Coolmate_Selenium.xlsx   # chỉ lưu bản chốt ở các Gate
├── .github/pull_request_template.md
├── conftest.py                   # fixture driver + hook chụp ảnh khi fail + ghi results.csv
├── pytest.ini
├── requirements.txt
├── .env.example
├── .gitignore
└── README.md

Bộ khung này đã được dựng sẵn trong file coolmate_testing_skeleton.zip (gồm base_page, driver_factory, conftest có chụp ảnh khi fail và ghi results.csv, một test mẫu test_UI_01_open_home_page, các Page Object rỗng đã ghi tên người phụ trách). Các locator trong khung chỉ là chỗ giữ chỗ, phải xác nhận lại trên website thật.

## 2.2. Ai sở hữu file nào

| Page Object | File test | Module (TC ID) | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- | --- |
| home_page.py, components/header.py | test_home.py | UI | TV3 |
| register_page.py | test_register.py | REG | TV2 |
| login_page.py | test_login.py | LOG | TV2 |
| search_page.py | test_search.py, test_filter.py | SRC, FLT | TV3 |
| product_page.py | test_product.py | PDP | TV3 |
| cart_page.py | test_cart.py, test_voucher.py | CART, VCH | TV4 |
| checkout_page.py | test_order.py | ORD | TV4 (TV1 duyệt thêm) |
| account_page.py | test_account.py | ACC, HIS | TV1 |
| base_page.py, conftest.py, utils/*, pytest.ini, requirements.txt | — | file khung | Chỉ TV1 sửa; người khác cần đổi thì tạo PR để TV1 duyệt |

## 2.3. Quy tắc POM của nhóm

- Mỗi trang (hoặc cụm chức năng) có một lớp trong pages/, kế thừa BasePage.

- Locator chỉ khai báo ở đầu lớp Page Object, dạng tuple (By.ID, "email"). Ưu tiên id, name, data-*, aria-label; hạn chế XPath dài.

- Method trong Page Object là hành động nghiệp vụ (login(email, password), add_to_cart()), không phải thao tác lẻ (click_button_3).

- Không đặt assert trong Page Object. Việc kiểm tra kết quả nằm ở file tests/. Page Object chỉ cung cấp phương thức trả về dữ liệu (get_error_message(), get_total_price()).

- Chờ bằng explicit wait trong BasePage; cấm time.sleep cố định lớn hơn 2 giây.

- Phần dùng chung ở nhiều trang (header, mini-cart, popup) đặt trong pages/components/, không chép lại từng trang.

- Dữ liệu kiểm thử không viết cứng trong test: đưa vào data/*.csv rồi dùng @pytest.mark.parametrize (REG-03/04/05, LOG-08, SRC-02/08, FLT-03/04, PDP-06, CART-09, ORD-02/03, ACC-04/09).

- Gắn marker smoke, regression, high để chạy theo nhóm.

## 2.4. Ví dụ ngắn một cặp page – test

# pages/login_page.py
class LoginPage(BasePage):
    PATH = "/account/login"          # xác nhận trên site thật
    EMAIL = (By.ID, "email")
    PASSWORD = (By.ID, "password")
    SUBMIT = (By.CSS_SELECTOR, "button[type='submit']")
    ERROR = (By.CSS_SELECTOR, ".error-message")

    def login(self, email, password):
        self.type(self.EMAIL, email)
        self.type(self.PASSWORD, password)
        self.click(self.SUBMIT)

    def error_message(self):
        return self.text_of(self.ERROR)

# tests/test_login.py
def test_LOG_03_wrong_password(driver):
    page = LoginPage(driver).load()
    page.login(config.TEST_EMAIL, "Sai@99999")
    assert page.error_message() != ""

Đoạn mã trên chỉ minh họa cách tổ chức; locator và đường dẫn thật phải khảo sát trên coolmate.me.

## 2.5. Đối chiếu với báo cáo

Báo cáo đã mô tả mô hình POM, nên Hình 4.1 (cấu trúc dự án) nên chụp đúng cây thư mục ở mục 2.1. Nếu tên thư mục/lớp trong báo cáo khác với cây trên (ví dụ báo cáo ghi page_objects/ thay vì pages/), cả nhóm chọn một bên và sửa bên còn lại; ưu tiên sửa code trước khi có nhiều file, tránh phải sửa báo cáo và hình sau.

# 3. Quy trình Git (tóm tắt)

Chi tiết lệnh nằm trong tài liệu HUONG_DAN_GITHUB_NHOM17.md. Quy tắc cốt lõi:

- Không push thẳng main. Mỗi người làm trên nhánh feature/<module> (ví dụ feature/register-login, feature/cart-voucher).

- Đầu mỗi buổi: git checkout main && git pull origin main, rồi mới tạo hoặc cập nhật nhánh.

- Commit nhỏ, dạng feat(register): add REG-01..REG-05 tests.

- Mở Pull Request theo template, gán reviewer là bạn kiểm tra chéo; chỉ merge (Squash and merge) khi có 1 người duyệt.

- Cặp review chéo: TV1 ⇄ TV2, TV3 ⇄ TV4. Riêng ORD do TV4 làm, TV1 duyệt thêm.

- Không commit mật khẩu, .env, cookie. File Excel test case không merge bằng Git; làm việc trên Google Sheets/OneDrive, chỉ đưa bản chốt vào repo ở các Gate.

- Mỗi người chỉ sửa file thuộc phần mình (bảng mục 2.2). Cần sửa file khung thì báo TV1.

# 4. Quy trình làm việc theo module

Khảo sát tay → Thiết kế TC → Review chéo → Chạy Manual + chụp bằng chứng
   → Viết Page Object + test → PR và review → Chạy auto 3 lần
   → Ghi lỗi (GitHub Issues) → Viết mục báo cáo của module → Nộp cho TV1 tổng hợp

## 4.1. Ba cổng chất lượng

| Cổng | Hạn | Điều kiện qua cổng |
| --- | --- | --- |
| Gate 1 – Đóng băng test case | Hết Ngày 3 (21/10) | Test case đã review chéo, đối chiếu hành vi thật của site, các giá trị (*) đã xác nhận; framework chạy được 1 test mẫu |
| Gate 2 – Đóng băng script | Hết Ngày 8 (26/10) | Mọi script đã merge vào main, chạy ổn định, không còn locator nằm ngoài Page Object |
| Gate 3 – Đóng băng số liệu | Hết Ngày 11 (29/10) | Đã chạy chính thức xong, không chạy thêm để sửa số; Bảng 4.17–4.19 chốt |

## 4.2. Định nghĩa hoàn thành một module

- Có bảng test case đầy đủ, đã được người review chéo duyệt.

- Mọi TC đã chạy Manual ít nhất một lần, có kết quả thực tế và ảnh bằng chứng.

- Các TC Auto đã có script, chạy ổn định qua 3 lần liên tiếp (phân biệt lỗi thật với lỗi flaky).

- Mỗi lỗi thật đã có GitHub Issue (TC ID, bước tái hiện, ảnh).

- Đã viết xong các mục báo cáo của module theo mẫu ở mục 7.3.

- Code qua PR, có người duyệt.

## 4.3. Ghi lỗi

- Issue tiêu đề [BUG-xxx][MODULE] mô tả ngắn; nhãn severity:, priority:, module:, status:.

- Chỉ tạo Issue sau khi tái hiện bằng tay. Phân biệt ba loại Fail: (a) lỗi thật của website, (b) lỗi script/locator (không tính là bug của Coolmate), (c) Blocked (CAPTCHA, hết hàng, site bảo trì). Chỉ loại (a) vào danh sách lỗi Bảng 4.18.

- Ghi ngày giờ chạy của mọi TC, vì website thật có thể đổi giao diện.

# 5. Quy tắc an toàn khi test website thật

- Đặt hàng chỉ dùng COD và dừng trước bước xác nhận cuối. ORD-14 (đặt thật) tối đa 1–2 đơn, ghi mã đơn và hủy ngay.

- Không thanh toán online thật; với ví/thẻ chỉ kiểm tra việc chuyển hướng rồi thoát.

- Voucher chỉ dùng mã công khai; không đoán mã hay dò mã hàng loạt.

- Đăng ký dùng email alias/email tạm của nhóm, giới hạn số lần chạy tự động.

- Không chạy song song các script đặt hàng/đăng ký; có độ trễ hợp lý; không làm gì giống kiểm thử tải.

- Mỗi người một tài khoản test riêng, cộng một tài khoản dành riêng cho LOG-10 (nhập sai mật khẩu nhiều lần).

- Gặp CAPTCHA/OTP/chống bot thì không cố vượt qua: chuyển TC sang Manual hoặc đánh dấu Blocked kèm lý do, và ghi vào báo cáo như một phát hiện.

# 6. Lịch cập nhật (bắt đầu 19/10/2026, tính ngày liên tục)

Hãy đối chiếu với hạn nộp thật của lớp rồi chỉnh lại cột ngày.

| Ngày | Ngày tháng | Việc chính | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/10 | Khảo sát tay, chốt phạm vi, tạo repo | Đã qua |
| 2 | 20/10 (hôm nay) | Thiết kế test case; TV1 đẩy khung POM lên main; mọi người clone và chạy pytest -m smoke | Khung chạy được |
| 3 | 21/10 | Review chéo test case, xác nhận các giá trị (*) | Gate 1 |
| 4–6 | 22–24/10 | Chạy Manual, chụp bằng chứng; viết bản nháp mục 4.2.x | Cột Actual điền xong, danh sách lỗi sơ bộ |
| 5–8 | 23–26/10 | Viết Page Object + test, mở PR, review chéo | Gate 2 (26/10) |
| 9–10 | 27–28/10 | Chạy auto + hồi quy, viết mục 4.4.x | Báo cáo HTML, ảnh log |
| 11 | 29/10 | TV1 chạy chính thức lần cuối, tổng hợp Bảng 4.17–4.19, viết 4.5 | Gate 3 (29/10) |
| 12 | 30/10 | Ghép báo cáo, đánh số bảng/hình, proofread chéo | Báo cáo hoàn chỉnh |
| 13 | 31/10 | Dự phòng và nộp | Bản nộp cuối |

Đường găng: khảo sát → khung POM của TV1 → chạy auto (Ngày 9–10) → tổng hợp (Ngày 11). Nếu khung của TV1 chưa dùng được vào Ngày 4 thì cả nhóm trễ; cần báo ngay ở buổi họp ngắn hằng ngày.

Phương án khi trễ: chỉ giữ TC ưu tiên H ở dạng Auto, chuyển TC M/L sang Manual; bỏ smoke test Edge/Firefox; TV1 đỡ phần viết cho người trễ nhất.

# 7. Phân công viết báo cáo

## 7.1. Phân công Chương 4

Tên mục lấy theo khung báo cáo của nhóm; chủ đề gán theo kế hoạch Chương 4. Hãy đối chiếu lại tiêu đề thực tế trong file báo cáo.

| Người | Module làm | Mục báo cáo phải viết | File bản thảo trong docs/ch4/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trung | ACC, HIS + framework | 4.1 (toàn bộ), 4.2.1 (kỹ thuật thiết kế test case), 4.2.7 (ACC/HIS), 4.3 (toàn bộ: công cụ, cấu trúc POM, data-driven, báo cáo tự động), 4.4.7, 4.5 (toàn bộ) | 4.1.md, 4.2.1.md, 4.2.7_account_history.md, 4.3.md, 4.4.7_account_history.md, 4.5.md |
| TV2 | REG, LOG | 4.2.2 (đăng ký, đăng nhập), 4.4.1 (kết quả đăng ký), 4.4.2 (kết quả đăng nhập) | 4.2.2_register_login.md, 4.4.1_register.md, 4.4.2_login.md |
| TV3 | SRC, FLT, PDP, UI | 4.2.3 (tìm kiếm, lọc), 4.2.4 (chi tiết sản phẩm), 4.2.8 (giao diện), 4.4.3 (kết quả tìm kiếm), 4.4.4 (kết quả lọc, chi tiết sản phẩm) | 4.2.3_search_filter.md, 4.2.4_product.md, 4.2.8_ui.md, 4.4.3_search.md, 4.4.4_filter_product.md |
| TV4 | CART, VCH, ORD | 4.2.5 (giỏ hàng, voucher), 4.2.6 (đặt hàng, thanh toán), 4.4.5 (kết quả giỏ hàng, voucher), 4.4.6 (kết quả đặt hàng) | 4.2.5_cart_voucher.md, 4.2.6_order.md, 4.4.5_cart_voucher.md, 4.4.6_order.md |

## 7.3. Mẫu viết mỗi mục 4.4.x (để 4 người viết đồng đều)

- Mục tiêu và phạm vi của module (2–3 câu, trỏ tới các TC ID).

- Dữ liệu kiểm thử dùng (bảng nhỏ).

- Script tiêu biểu (không quá 30 dòng, trích 1–2 hàm, giải thích ngắn: page nào, locator nào, vì sao).

- Kết quả chạy: ảnh log pytest hoặc báo cáo HTML (đánh số Hình 4.x).

- Bảng đối chiếu Kết quả mong đợi và Kết quả thực tế cho các TC quan trọng.

- Nhận xét: lỗi phát hiện (trỏ BUG ID), khó khăn gặp phải (locator thay đổi, popup, CAPTCHA).

Mục 4.2.x (thiết kế) viết theo mẫu: nêu kỹ thuật dùng (EP, BVA, DT, ST, ET, UC) → bảng test case của module (Bảng 4.7–4.16, lấy từ file Excel) → 2–3 ví dụ giải thích vì sao chọn giá trị đó.

## 7.4. Quy ước viết và nộp

- Mỗi người viết trong file .md riêng của mình (bảng 7.2); không ai sửa trực tiếp file của người khác. TV1 ghép vào file báo cáo chính để tránh xung đột.

- Số liệu (Pass/Fail, tỷ lệ Pass, số lỗi) chỉ lấy từ results/results.csv và file Excel sau lần chạy chính thức; không viết trước. Công thức: Tỷ lệ Pass = Pass / Tổng TC đã thực hiện × 100%; Blocked liệt kê riêng, không tính vào mẫu số.

- Ảnh đặt tên theo <TC-ID>_<yyyymmdd>_<pass|fail>.png, phải thấy thanh địa chỉ hoặc giờ máy.

- Đánh số bảng/hình theo khung báo cáo (Bảng 4.x, Hình 4.x). Mỗi người ghi sẵn số bảng/hình mình dùng ở đầu file để TV1 không trùng số.

- Văn phong: trung thực với quan sát. Hành vi khác kỳ vọng nhưng hợp lý ghi vào “Quan sát”, không nhất thiết là lỗi; không ép số liệu cho đẹp.

- Hạn nộp bản thảo cho TV1: 4.2.x trước Ngày 6 (24/10); 4.4.x trước Ngày 10 (28/10); các mục TV1 tự viết xong trước Ngày 11 (29/10).

- Proofread chéo ở Ngày 12: TV2 đọc 4.1–4.2, TV3 đọc 4.3–4.4, TV4 đọc 4.5 và đối chiếu số liệu với results.csv, TV1 đọc Chương 5.

# 8. Họp nhóm và liên lạc

- Họp 15 phút mỗi ngày, ba câu hỏi: hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, đang vướng gì.

- Bảng công việc dùng GitHub Projects (Backlog → Doing → Review → Done).

- Khi website có sự cố (bảo trì, đổi giao diện), báo ngay vào nhóm chat và ghi ngày giờ vào Issue; không tự chạy lại nhiều lần để “cho ra Pass”.

# 9. Việc cần làm ngay (Ngày 2–3)

- ☐ TV1: giải nén coolmate_testing_skeleton.zip, tạo repo, đẩy lên main, bật branch protection, mời 3 thành viên.

- ☐ Cả nhóm: clone repo, tạo .env từ .env.example, chạy pytest -m smoke.

- ☐ Cả nhóm: khảo sát tay module của mình, xác nhận các giá trị (*) trong file Excel, điền vào cột Ghi chú.

- ☐ Mỗi người: tạo tài khoản test riêng (TV2 thêm một tài khoản cho LOG-10).

- ☐ TV4: thu thập 3–4 mã voucher công khai (hợp lệ, có đơn tối thiểu, đã hết hạn nếu có).

- ☐ Cả nhóm: review chéo test case theo cặp để kịp Gate 1 (21/10).

- ☐ TV1: chốt với nhóm tên thư mục/lớp trong báo cáo khớp với cây ở mục 2.1.