CHƯƠNG 4 – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (TÓM TẮT)

Nhóm 17 · Kiểm thử website Coolmate bằng Selenium · Hạn: thứ 2, 26/10/2026 (ghép bài tối CN 25/10)

# 1. Quy tắc bắt buộc

- Bộ 120 test case (TC) trong Excel chung; mô hình POM; số liệu chỉ lấy từ lần chạy thật.

- Không push thẳng main; không sửa file của người khác; không commit .env, mật khẩu, cookie.

- An toàn: chỉ thanh toán COD, dừng trước nút xác nhận, chỉ dùng voucher công khai, không vượt CAPTCHA/OTP.

- Lỗi script ≠ lỗi website. Chỉ tạo Issue sau khi tái hiện bằng tay.

# 2. Phân công

| Người | Module | TC | Việc thêm / phần báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| Trung (nhóm trưởng) | ORD, ACC, HIS | 28 | Giữ khung, duyệt PR, chạy chính thức, ghép chương. Viết 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5 |
| Quân | REG, LOG, PDP | 38 | Giao sớm login_page và add_to_cart. Viết 4.2.2, 4.2.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4b |
| Lâm | SRC, FLT, UI | 32 | Giao sớm header. Viết 4.2.3, 4.2.8, 4.4.3, 4.4.4a |
| Huy | CART, VCH | 22 | Giữ Excel tổng hợp, thư mục ảnh, danh sách Issue, định dạng báo cáo. Viết 4.1, 4.2.5, 4.4.5 |

# 3. Lịch 7 ngày và 3 cổng chất lượng

| Ngày | Việc chung của cả nhóm | Cổng |
| --- | --- | --- |
| 20/10 | Cài môi trường, chạy smoke; khảo sát tay module của mình; tạo tài khoản test | – |
| 21/10 | Review TC chéo; chốt giá trị (*) trên site thật; bắt đầu chạy tay | Gate 1 (18:00): TC đã review, giá trị (*) đã chốt |
| 22/10 | Chạy tay hết TC của mình + ảnh; điền Excel (Actual, P/F/B, ngày chạy) | Manual 100% cuối ngày |
| 23/10 | Code Page Object + test, làm TC ưu tiên H trước | 22:00: PR đợt 1 (mọi TC auto mức H) |
| 24/10 | Hoàn tất script; viết 4.1–4.2; tạo Issue cho lỗi đã tái hiện | Gate 2 (22:00): mọi script đã merge main |
| 25/10 | 08:00 chạy module/suite 3 lần; 13:00 chạy chính thức; viết 4.4.x; đối chiếu số liệu | Gate 3 (13:00): chốt số liệu; 21:00 nộp bản nháp 4.4.x cho Trung |
| 26/10 | Ghép, mục lục, danh mục bảng/hình, proofread chéo, nộp | Hạn nộp |

Đường cắt (nếu trễ): hết 18:00 thứ 7, TC auto ưu tiên thấp chưa có script thì chuyển Manual và ghi lý do trong báo cáo. Giữ đủ 57 TC mức H. Họp 15 phút mỗi tối 21:30; vướng quá 1 giờ thì nhắn ngay.

# 4. Cài môi trường (15 phút)

git clone <url-repo-coolmate-selenium-testing>

cd coolmate-selenium-testing

python -m venv .venv

.venv\Scripts\activate        (macOS/Linux: source .venv/bin/activate)

pip install -r requirements.txt

copy .env.example .env         (macOS/Linux: cp .env.example .env)

pytest -m smoke -v

Đạt khi test_UI_01_open_home_page pass và Chrome tự mở. Điền .env bằng tài khoản test của nhóm.

# 5. Chạy tay (Manual)

Làm trên Excel chung, lọc cột “Phụ trách”, chỉ sửa dòng của mình. Mỗi TC làm đúng 7 bước:

- Mở Chrome ẩn danh mới, vào coolmate.me.

- Đọc Test Data và Expected, làm đúng từng bước.

- Chụp ảnh ngay khi thấy kết quả.

- Điền Actual Results: 1–2 câu mô tả đúng điều thấy (không chép lại Expected).

- Điền P/F/B: P = khớp Expected; F = khác và là lỗi thật của website; B = bị chặn (CAPTCHA, OTP, hết hàng, bảo trì).

- Điền Ngày chạy, Bug ID (nếu F), Evidence (tên file ảnh).

- Hành vi khác Expected nhưng hợp lý: ghi “quan sát” vào Ghi chú và sửa lại Expected, không đánh F.

Quy cách ảnh: chụp toàn màn hình thấy thanh địa chỉ và đồng hồ. Tên TC-ID_yyyymmdd_pass.png hoặc _fail.png (vd LOG-03_20261022_pass.png); nhiều bước thêm _b1, _b2. Lưu vào evidence/manual/<MODULE>/.

Lưu ý theo module:

- REG, LOG: gặp CAPTCHA/OTP thì đánh B; LOG-10 chỉ dùng tài khoản riêng; không đăng ký dồn dập.

- ACC-07: đổi mật khẩu xong phải đổi lại.

- CART, VCH: chỉ mã công khai, thử mã sai tối đa 1–2 lần, không dò mã.

- ORD: chỉ COD, dừng trước nút xác nhận. ORD-14 là TC duy nhất đặt đơn thật (tối đa 1–2 đơn, ghi mã đơn, hủy ngay). ORD-09 chỉ xem chuyển hướng rồi thoát.

- Giá trị (*): (độ dài mật khẩu tối thiểu, ngưỡng voucher, ngưỡng freeship…) xác nhận trên site thật và sửa vào Excel trước Gate 1.

# 6. Viết script theo POM

- Page Object: chứa locator + hành động nghiệp vụ, KHÔNG có assert.

- File test: chỉ gọi hành động rồi assert, KHÔNG có By.*; tên hàm test = TC ID (vd test_LOG_03_wrong_password).

- Gắn marker smoke / regression / high. Dữ liệu nhiều bộ dùng parametrize hoặc data/*.csv, không copy-paste hàm.

- Dùng đúng tên hàm thật trong base_page.py và conftest.py (mẫu trong tài liệu gốc chỉ minh họa).

Mẹo làm nhanh:

- F12 → chuột phải phần tử → Copy selector; rút gọn, bỏ class sinh tự động. Ưu tiên id, name, data-*, aria-label.

- Thử locator trong Console: document.querySelector("...") trước khi đưa vào code.

- Viết 1 TC chạy được rồi mới viết TC tiếp theo.

- Dùng explicit wait (WebDriverWait), không time.sleep quá 2 giây; gọi dismiss_popups() sau mỗi lần mở trang.

- Huy: copy login_page.py và test_login.py của Quân làm mẫu; vướng quá 30 phút thì hỏi Lâm hoặc Trung.

Tự kiểm tra trước khi mở PR: (1) tên hàm test đúng TC ID; (2) không có By. trong tests/; (3) không có assert trong pages/; (4) không có mật khẩu thật trong code; (5) chạy lại module 1 lần, pass ổn định.

# 7. Chạy và gỡ lỗi

pytest tests/test_login.py -v                       # 1 file

pytest tests/test_login.py -k LOG_03 -v             # 1 TC

pytest -m high -v                                   # theo ưu tiên

pytest tests/test_login.py --html=results/report.html --self-contained-html

1..3 | % { pytest tests/test_login.py -v }           # 3 lần liên tiếp (PowerShell)

Khi test fail, phân loại trước khi kết luận:

- Lỗi thật của website: tái hiện bằng tay rồi mới tạo Issue.

- Lỗi script/locator: sửa script, không tính vào lỗi Coolmate.

- Blocked: ghi B kèm lý do.

- Flaky (lúc pass lúc fail): thường do chờ chưa đủ hoặc popup; sửa bằng explicit wait, không dùng sleep dài.

Ảnh khi chạy tự động: conftest tự chụp khi fail (evidence/auto/<MODULE>/) và ghi results/results.csv. Mỗi module chọn thêm 2–3 TC tiêu biểu chụp ảnh pass, và chụp ảnh dòng lệnh pytest -v có dòng tổng (vd “18 passed, 2 failed”). Ảnh phải đọc được khi in, giữ thanh địa chỉ hoặc dòng lệnh.

# 8. Quy trình Git

git checkout main && git pull origin main          # đầu buổi

git checkout -b feature/register-login             # account | register-login | search-product | cart-order

git add pages/login_page.py tests/test_login.py    # chỉ add file của mình

git commit -m "feat(login): add LOG-01..LOG-08 tests"

git fetch origin && git rebase origin/main

git push -u origin feature/register-login

- Trên GitHub: Compare & pull request → điền template → gán reviewer trong cặp review chéo → duyệt xong chọn Squash and merge → xóa nhánh.

- Conflict: mở file, tìm <<<<<<<, giữ phần đúng, git add <file>, git rebase --continue. File của người khác thì nhắn chủ file.

- Excel không merge bằng Git: chỉ nộp bản chốt vào repo ở các Gate.

# 9. Ghi lỗi bằng GitHub Issues

Tiêu đề: [BUG-xxx][MODULE] mô tả ngắn. Nhãn: severity (critical/major/minor), priority (high/medium/low), module:<tên>, status:open.

Nội dung tối thiểu: TC ID · Dữ liệu · Các bước tái hiện · Kết quả mong đợi · Kết quả thực tế · Ảnh · Môi trường (Chrome, Windows, ngày giờ) · Người phát hiện.

Sau đó ghi Bug ID vào Excel. Huy giữ bảng tổng hợp Issue (ID, module, severity, TC liên quan) cho Bảng 4.18.

# 10. Viết báo cáo

Nguyên tắc chung

- Số liệu lấy từ results/results.csv và Excel sau Gate 3; không điền số giả, không chạy thêm để “sửa số”.

- Tỷ lệ Pass = Pass / Tổng TC đã thực hiện × 100%; Blocked liệt kê riêng, không tính vào mẫu số (nêu một lần trong 4.5).

- Mỗi nhận định kèm bằng chứng (TC ID, Bug ID, số hình, số bảng). Trung thực về TC chuyển Manual, Blocked, “quan sát”.

- Mỗi người viết trong file .md của mình ở docs/ch4/, ghi sẵn số bảng/hình dùng để không trùng; Trung ghép.

Mục 4.2.x – Thiết kế test case (xong trước 24/10): (1) 1 đoạn nêu kỹ thuật dùng (EP, BVA, DT, ST, ET, UC) và vì sao; (2) bảng TC của module chép từ Excel (Bảng 4.7–4.16: ID, mô tả, dữ liệu, mong đợi, kỹ thuật, ưu tiên); (3) 2–3 ví dụ giải thích vì sao chọn giá trị.

Mục 4.4.x – Kết quả thực nghiệm (nộp tối 25/10), đủ 6 phần theo thứ tự:

- Mục tiêu và phạm vi (2–3 câu, trỏ TC ID).

- Dữ liệu kiểm thử (bảng nhỏ).

- Script tiêu biểu (≤ 30 dòng, 1–2 hàm) + giải thích Page Object, locator, lý do chọn.

- Kết quả chạy: ảnh log pytest hoặc báo cáo HTML, có số Hình và chú thích.

- Bảng đối chiếu: TC ID | Mong đợi | Thực tế | Kết quả | Bằng chứng.

- Nhận xét: lỗi phát hiện (BUG-xxx), khó khăn (locator đổi, popup, CAPTCHA), hạn chế.

Mục 4.5 (Trung): Bảng 4.17 (Pass/Fail/Blocked/tỷ lệ theo module), Bảng 4.18 (lỗi thật), Bảng 4.19 (Auto vs Manual) khớp 1–1 với results.csv và Excel (Huy đối chiếu); 1 biểu đồ cột Pass/Fail theo module; nhận xét tổng quát; nêu giới hạn (chỉ Chrome, không kiểm thử tải/bảo mật, kết quả là ảnh chụp tại thời điểm chạy).

Định dạng: phông và cỡ chữ cố định; tên Bảng đặt trên, tên Hình đặt dưới; đánh số liên tục Bảng 4.x, Hình 4.x và nhắc trong văn bản; code dùng phông monospace; ảnh đủ lớn để đọc.

Lỗi hay bị trừ điểm: số lệch Excel/results.csv; dán hàng trang code; Expected chưa sửa theo hành vi thật; ảnh mờ, thiếu thanh địa chỉ/giờ, không chú thích; gộp lỗi script vào lỗi website; không giải thích TC chuyển Manual/Blocked.

# 11. Checklist trước khi nộp (Trung tick)

☐  120/120 TC có Actual, P/F/B, ngày chạy; mọi Fail có Bug ID và Issue.

☐  Mọi script đã merge main, chạy 3 lần ổn định; results.csv và report.html từ lần chạy chính thức.

☐  Bảng 4.17–4.19 khớp results.csv và Excel.

☐  Ảnh đúng tên, đúng thư mục; mọi Hình/Bảng đã đánh số và được nhắc trong văn bản.

☐  Mỗi 4.4.x đủ 6 phần; mỗi 4.2.x có kỹ thuật, bảng, ví dụ.

☐  Không có mật khẩu, .env, cookie trong repo hay trong ảnh.

☐  Đã proofread chéo; cập nhật mục lục, danh mục bảng/hình, tài liệu tham khảo.

☐  Đối chiếu hạn và hình thức nộp thật của lớp.