HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỪNG TEST CASE (120 TC)

Nhóm 17 · Coolmate · Dựa trên file Test_case_Nhom17_Coolmate_Selenium.xlsx

# A. Làm gì với mọi test case

- Chạy tay cả 120 TC (Manual 100% trước cuối ngày 22/10). TC loại A và A+M (89 TC) làm thêm script; TC loại M (31 TC) chỉ chạy tay.

- Mỗi TC: mở Chrome ẩn danh → làm đúng Test Data → chụp ảnh ngay (thấy thanh địa chỉ và đồng hồ; tên TC-ID_yyyymmdd_pass.png / _fail.png; lưu evidence/manual/<MODULE>/) → điền Actual Results (1–2 câu, không chép lại Expected) → điền P/F/B, Ngày chạy, Bug ID, Evidence.

- P = khớp Expected. F = khác và là lỗi thật của website (tái hiện bằng tay rồi mới tạo Issue). B = bị chặn (CAPTCHA, OTP, hết hàng, bảo trì).

- Khác Expected nhưng hợp lý: ghi “quan sát” vào Ghi chú và sửa lại Expected, không đánh F.

- Script: hàm test đặt tên theo TC ID (vd test_REG_01_register_valid), gắn marker smoke/regression/high, chạy ổn định 3 lần. TC có “parametrize” thì dùng pytest.mark.parametrize.

- TC có dấu (*): xác nhận giá trị trên site thật và sửa Test Data/Expected trước Gate 1 (21/10, 18:00).

Ý nghĩa cột: Loại A = tự động; M = chỉ thủ công; A+M = chạy cả hai. Ưu tiên H/M/L = cao/trung bình/thấp (có 57 TC mức H, giữ đủ script cho nhóm này nếu phải cắt).

# B. Điểm cần chỉnh trong file Excel

- Phụ trách PDP: file ghi TV3 (Lâm), phân công mới giao Quân. ORD: file ghi TV4, phân công mới giao Trung. Cần sửa cột “Phụ trách” và cột tổng hợp cho khớp (TV1 = Trung, TV2 = Quân, TV3 = Lâm, TV4 = Huy là suy ra từ file, hãy kiểm tra lại).

- File có 12 TC đánh dấu (*): REG-05, 08, 09, 12; FLT-02; PDP-06; CART-06; VCH-04; ORD-03, ORD-07; ACC-04, ACC-09. Lịch hôm 21/10 chỉ nêu một phần, nên cả 12 TC đều phải được xác nhận trước Gate 1.

- Tổng khớp kế hoạch: 120 TC, 89 TC có script, 31 TC chạy tay, 57 TC mức H.

# C. Chi tiết theo module

1. Đăng ký (REG, 14 TC) – Quân

Lưu ý: Dùng email alias riêng cho mỗi lần đăng ký thành công (nhom17.test+regXX@gmail.com). Không đăng ký dồn dập. Gặp CAPTCHA/OTP không vượt được thì đánh B.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-01 | A+M | H | Đăng ký với họ tên Nguyen Van Test, email alias chưa dùng, SĐT, mật khẩu Test@12345. Ghi site vào thẳng trạng thái đăng nhập hay yêu cầu xác thực. Lưu email này để dùng cho REG-06. |
| REG-02 | A | H | Để trống mọi trường rồi gửi. Kỳ vọng không gửi được, báo lỗi ở từng trường bắt buộc. |
| REG-03 | A | H | Lần lượt để trống họ tên / email-SĐT / mật khẩu (3 lần, các trường còn lại hợp lệ). Mỗi lần lỗi phải hiện đúng trường bị trống. Script dùng parametrize. |
| REG-04 | A | H | Thử 5 email sai: abc, abc@, @gmail.com, “a b@x.com”, a@x. Cả 5 đều phải báo lỗi định dạng và không tạo tài khoản. Parametrize. |
| REG-05 | A | H | (*) Trước hết xác nhận quy tắc SĐT thật của site, sửa Test Data/Expected nếu khác. Thử 09abc12345, 090123456, 09012345678901, 1234567890. Parametrize. |
| REG-06 | A+M | H | Đăng ký lại bằng email của REG-01. Kỳ vọng báo email đã được sử dụng. |
| REG-07 | M | M | Đăng ký bằng SĐT của tài khoản test có sẵn. Kỳ vọng báo SĐT đã được sử dụng. |
| REG-08 | A | H | (*) Xác nhận độ dài mật khẩu tối thiểu (min) trên site. Nhập mật khẩu dài min−1, kỳ vọng báo lỗi độ dài. |
| REG-09 | A | M | (*) Nhập mật khẩu dài đúng min, rồi min+1 (mỗi lần dùng email alias mới). Cả hai phải được chấp nhận. |
| REG-10 | A | M | Mật khẩu Test@12345, xác nhận Test@54321; kỳ vọng báo không khớp. Nếu form không có trường xác nhận, ghi rõ vào Actual và đánh B kèm lý do. |
| REG-11 | M | L | Thử họ tên Nguyen123, @@@, “ An ”, Trần Thị Ánh Tuyết. Ghi site chấp nhận hay báo lỗi (cần nhất quán, rõ ràng) và dấu tiếng Việt hiển thị đúng. |
| REG-12 | M | L | (*) Xác nhận giới hạn ký tự của họ tên và email, nhập chuỗi dài max+1. Kỳ vọng báo lỗi hoặc cắt chuỗi, giao diện không vỡ. |
| REG-13 | M | M | Nếu site có bước OTP/email: nhập mã đúng (kích hoạt) và mã sai (báo lỗi). Không vượt được CAPTCHA/OTP thì đánh B; site không có bước này thì ghi rõ. |
| REG-14 | M | L | Bấm biểu tượng mắt ở ô mật khẩu (ẩn/hiện đúng); kích hoạt vài lỗi validation và đánh giá thông báo tiếng Việt có rõ ràng. |

2. Đăng nhập / đăng xuất / quên mật khẩu (LOG, 14 TC) – Quân

Lưu ý: Dùng tài khoản test của nhóm. LOG-10 chỉ dùng tài khoản riêng.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| LOG-01 | A+M | H | Đăng nhập bằng email và mật khẩu đúng. Kỳ vọng thấy tên hoặc trang cá nhân. |
| LOG-02 | A+M | H | Đăng nhập bằng SĐT và mật khẩu đúng. |
| LOG-03 | A | H | Email đúng, mật khẩu Sai@99999. Kỳ vọng báo lỗi thông tin đăng nhập, không vào hệ thống. |
| LOG-04 | A | H | Email khongtontai_nhom17@example.com và SĐT 0900000000. Kỳ vọng báo lỗi phù hợp, không tiết lộ quá mức. |
| LOG-05 | A | H | Bỏ trống cả định danh và mật khẩu. Kỳ vọng báo bắt buộc nhập. |
| LOG-06 | A | M | Chỉ bỏ trống mật khẩu. Lỗi phải nằm ở trường mật khẩu. |
| LOG-07 | A | M | Chỉ bỏ trống email/SĐT. Lỗi phải nằm ở trường định danh. |
| LOG-08 | A | M | Thử abc, abc@ (phải báo lỗi) và “ email_hop_le ” (báo lỗi hoặc tự trim và đăng nhập được; ghi hành vi thật). Parametrize. |
| LOG-09 | M | L | Nhập email viết HOA toàn bộ; đổi hoa/thường 1 ký tự của mật khẩu. Kỳ vọng email không phân biệt hoa/thường, mật khẩu có phân biệt. |
| LOG-10 | M | M | Chỉ dùng tài khoản riêng của LOG-10. Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, ghi cơ chế của site (khóa tạm / CAPTCHA / chỉ báo lỗi). |
| LOG-11 | M | L | Nhập mật khẩu rồi bấm biểu tượng mắt; ẩn/hiện đúng. |
| LOG-12 | A+M | H | Đăng nhập, bấm Đăng xuất, bấm Back của trình duyệt. Kỳ vọng về trạng thái chưa đăng nhập, Back không vào lại được trang cá nhân. |
| LOG-13 | M | M | Đăng nhập, F5; mở tab mới vào coolmate.me. Phiên được giữ hoặc theo đúng chính sách của site (ghi lại). |
| LOG-14 | M | L | Quên mật khẩu với 3 giá trị: email của nhóm, email không tồn tại, để trống. Chỉ dùng email của nhóm. Ghi thông báo tương ứng. |

3. Tìm kiếm (SRC, 13 TC) – Lâm

Lưu ý: Với TC có nhiều từ khóa, chụp ảnh từng từ khóa quan trọng (hoặc ghi rõ trong Actual).

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | A | H | Tìm “áo thun”. Kết quả phải liên quan đến từ khóa. |
| SRC-02 | A | H | Tìm lần lượt quần short, áo polo, váy. Kết quả phù hợp từng từ khóa. Parametrize. |
| SRC-03 | A | M | So sánh kết quả “ao thun” với “áo thun”. Tương đương thì Pass; khác thì ghi nhận chênh lệch. |
| SRC-04 | A | M | Tìm ÁO THUN, Áo Thun, áo thun. Ba kết quả phải giống nhau. |
| SRC-05 | A | H | Tìm “asdfghjk”. Kỳ vọng thông báo không tìm thấy, trang không lỗi. |
| SRC-06 | A | M | Bấm tìm khi ô để trống. Không lỗi, không điều hướng sai. |
| SRC-07 | A | L | Chỉ nhập khoảng trắng. Xử lý như để trống. |
| SRC-08 | A | M | Tìm 12345, <>"'%, 😀. Chỉ kiểm tra tính ổn định: không vỡ giao diện, không lỗi 5xx (không phải kiểm thử bảo mật). Parametrize. |
| SRC-09 | A+M | H | Tìm “áo thun đen”, “size L” và một mã SP có sẵn (lấy từ trang chi tiết). Kết quả phản ánh thuộc tính, hoặc ghi nhận site không hỗ trợ. |
| SRC-10 | A+M | H | Tìm một từ khóa có kết quả; kiểm tra có ảnh, tên, giá định dạng VNĐ và nhãn New/Best Seller/Sale. |
| SRC-11 | A | H | Đo thời gian phản hồi của 5 từ khóa × 3 lần bằng Selenium, tính trung bình. Kỳ vọng ≤ 3 giây. Lưu số đo thô để đối chiếu. |
| SRC-12 | A | L | Tìm chuỗi từ 200 ký tự trở lên. Không lỗi; kết quả rỗng hoặc bị giới hạn. |
| SRC-13 | M | L | Gõ dần “áo”, “quần”; xem gợi ý liên quan, chọn một gợi ý phải mở đúng trang. Site không có gợi ý thì ghi rõ. |

4. Lọc / sắp xếp / danh mục (FLT, 12 TC) – Lâm

Lưu ý: Đầu tiên liệt kê bộ lọc và kiểu sắp xếp thật của site để chốt Test Data.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| FLT-01 | A | H | Chọn lần lượt các danh mục trên menu (Áo, Quần…). Mỗi danh mục đúng tên và có sản phẩm. |
| FLT-02 | A | H | (*) Xác định khoảng giá thật của bộ lọc, thử min, max, min−1, max+1. Chỉ hiển thị sản phẩm trong khoảng, biên xử lý đúng. |
| FLT-03 | A | H | Lọc lần lượt từng màu (đen, trắng, xanh…). Mọi sản phẩm hiển thị phải có màu đó. Parametrize. |
| FLT-04 | A | H | Lọc lần lượt size S, M, L, XL. Mọi sản phẩm hiển thị phải có size đó. Parametrize. |
| FLT-05 | A | H | Lọc cùng lúc: Áo, giá 200.000–400.000, màu đen, size L. Kết quả thỏa đồng thời mọi tiêu chí. |
| FLT-06 | A | M | Áp bộ lọc rồi bấm Xóa bộ lọc. Trở về danh sách ban đầu. |
| FLT-07 | A | M | Áp tổ hợp mâu thuẫn (giá thấp + sản phẩm đắt). Thông báo rỗng, không lỗi. |
| FLT-08 | A | M | Sắp xếp giá tăng dần, đọc dãy giá thực tế. Không có giá nào giảm. |
| FLT-09 | A | M | Sắp xếp giá giảm dần. Không có giá nào tăng. |
| FLT-10 | M | L | Sắp xếp Mới nhất và Bán chạy (nếu có). Thứ tự hợp lý, nhãn khớp. |
| FLT-11 | M | M | Áp bộ lọc rồi cuộn/tải thêm hoặc sang trang 2. Bộ lọc không bị mất. |
| FLT-12 | A+M | M | Áp lọc + sắp xếp rồi F5. Kết quả nhất quán sau reload (trạng thái giữ qua URL). |

5. Chi tiết sản phẩm (PDP, 10 TC) – Lâm trong file Excel, Quân theo phân công mới

Lưu ý: Chọn sản phẩm còn hàng, và một sản phẩm có size/màu hết hàng, một sản phẩm đang sale để dùng cho nhiều TC.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| PDP-01 | A+M | H | Mở một sản phẩm còn hàng; kiểm tra đủ tên, mã SP, giá, ảnh, mô tả, size, sản phẩm gợi ý. |
| PDP-02 | A | H | Chọn lần lượt các màu. Ảnh, giá, size cập nhật đúng theo màu. |
| PDP-03 | A | H | Chọn lần lượt S, M, L…, rồi đổi lựa chọn. Size đang chọn nổi bật, đổi được. |
| PDP-04 | A+M | H | Với sản phẩm có size/màu hết hàng: lựa chọn đó phải bị vô hiệu hóa, không chọn được. |
| PDP-05 | A | H | Không chọn size/màu, bấm Thêm vào giỏ. Phải yêu cầu chọn, không thêm vào giỏ. |
| PDP-06 | A | H | (*) Xác nhận giới hạn số lượng. Thử 1, 2, 5 (hợp lệ), 0, −1, 99999, abc (không hợp lệ bị chặn/báo lỗi). Parametrize. |
| PDP-07 | M | M | Mở sản phẩm có nhãn Sale. Có giá gốc, giá giảm, % giảm; giá giảm < giá gốc. |
| PDP-08 | M | L | Chuyển ảnh và phóng to trong thư viện ảnh; ảnh tải được. |
| PDP-09 | A+M | M | Bấm một sản phẩm gợi ý/combo. Phải mở đúng sản phẩm. |
| PDP-10 | M | L | Bấm Hướng dẫn chọn size (nếu có). Mở/đóng đúng, nội dung đọc được. |

6. Giao diện và tương thích (UI, 7 TC) – Lâm

Lưu ý: Nhớ chụp ảnh từng cỡ cửa sổ ở UI-02.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | A | H | Mở https://www.coolmate.me bằng Chrome. Trang chủ đầy đủ, tiêu đề đúng, không lỗi console nghiêm trọng. Đây cũng là test smoke của khung. |
| UI-02 | A | M | Đổi cửa sổ lần lượt 1920×1080, 1366×768, 768×1024, 375×812 và chụp từng cỡ. Bố cục tự điều chỉnh, không tràn ngang, nút không bị che. |
| UI-03 | M | M | Ở cỡ 375×812: mở menu hamburger, tìm kiếm, giỏ hàng. Thao tác bình thường. |
| UI-04 | M | M | Xem danh sách sản phẩm có nhãn New / Best Seller / Sale. Nhãn đúng vị trí, không chồng lấn. |
| UI-05 | M | L | Kích hoạt lỗi ở form đăng ký, đăng nhập, đặt hàng (không bấm xác nhận cuối). Thông báo tiếng Việt rõ, nhất quán. Chụp ảnh khi làm các TC tương ứng. |
| UI-06 | A | L | Duyệt các link header/footer (Giới thiệu, Chính sách…), kiểm tra mã trạng thái. Không có link 404. |
| UI-07 | M | L | (Tùy chọn) Smoke Firefox/Edge: trang chủ, tìm kiếm, thêm vào giỏ. Báo cáo chỉ chạy Chrome, nên nếu không làm thì thống nhất với Trung đánh B kèm lý do. |

7. Giỏ hàng (CART, 12 TC) – Huy

Lưu ý: Cần có hàm thêm giỏ của Quân; trong lúc chờ thì chạy tay trước.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| CART-01 | A | H | Thêm 1 sản phẩm còn hàng (size/màu hợp lệ, SL = 1) từ trang chi tiết. Giỏ đúng tên, size, màu, SL, đơn giá; biểu tượng giỏ cập nhật số lượng. |
| CART-02 | A | M | Thêm cùng sản phẩm/biến thể 2 lần. Ghi hành vi thật (SL tăng hay thêm dòng mới). |
| CART-03 | A | H | Thêm 2 biến thể khác nhau (size M và L hoặc 2 màu). Hiển thị 2 dòng riêng, tổng tiền đúng. |
| CART-04 | A | H | Bấm + (hoặc nhập SL) trong giỏ. SL, thành tiền, tổng tiền cập nhật chính xác. |
| CART-05 | A | H | Bấm − về 1, rồi bấm − thêm lần nữa. Về 1 đúng; xuống 0 thì bị chặn hoặc hỏi xóa (ghi hành vi). |
| CART-06 | A+M | M | (*) Xác nhận giới hạn tối đa. Nhập SL max+1 hoặc 9999. Báo lỗi hoặc tự giới hạn. |
| CART-07 | A | H | Giỏ có ít nhất 2 sản phẩm, xóa 1. Sản phẩm biến mất, tổng tiền cập nhật. |
| CART-08 | A | H | Xóa lần lượt mọi sản phẩm. Hiện giỏ trống; nút đặt hàng ẩn hoặc vô hiệu. |
| CART-09 | A | H | Kiểm tra tổng tiền với SL 1, 2, 5, có sản phẩm đang sale. Tổng = Σ(đơn giá × SL), tự tính tay đối chiếu. Parametrize. |
| CART-10 | M | M | Khách chưa đăng nhập, giỏ có hàng: F5, rồi đóng và mở lại trình duyệt. Giỏ được giữ hoặc theo chính sách của site. |
| CART-11 | A+M | M | Chưa đăng nhập, thêm sản phẩm, rồi đăng nhập tài khoản test. Giỏ gộp đúng, không mất hàng. |
| CART-12 | M | M | So sánh popup giỏ nhanh với trang giỏ hàng. Dữ liệu nhất quán. |

8. Mã giảm giá (VCH, 10 TC) – Huy

Lưu ý: Chỉ dùng mã công khai (gom 3–4 mã từ site/fanpage Coolmate ngay hôm nay). Thử mã sai tối đa 1–2 lần, tuyệt đối không dò mã.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| VCH-01 | A | H | Áp mã công khai hợp lệ khi giỏ đạt điều kiện. Giảm đúng; tổng = tạm tính − giảm (tính tay đối chiếu). |
| VCH-02 | A | H | Nhập chuỗi ngẫu nhiên (tối đa 1–2 lần). Báo lỗi, không giảm giá. |
| VCH-03 | A+M | H | Tìm một mã công khai đã hết hạn và áp dụng. Báo hết hạn. Không tìm được mã nào thì đánh B kèm lý do. |
| VCH-04 | A | H | (*) Xác nhận đơn tối thiểu của mã. Thử giỏ = ngưỡng−1 (báo lỗi), ngưỡng và ngưỡng+1 (áp dụng được). |
| VCH-05 | A | M | Để trống ô mã rồi bấm áp dụng. Báo lỗi hoặc nút bị vô hiệu. |
| VCH-06 | A | M | Nhập mã hợp lệ viết thường và có khoảng trắng đầu/cuối. Hành vi nhất quán (tự trim / không phân biệt hoa thường). Parametrize. |
| VCH-07 | M | M | Áp mã thứ 2 sau mã thứ 1 (2 mã công khai khác nhau). Thay thế hoặc từ chối, ghi hành vi thật. |
| VCH-08 | A | M | Áp mã hợp lệ rồi bấm Gỡ mã. Tổng tiền về giá trị ban đầu. |
| VCH-09 | A+M | H | Áp mã có ngưỡng rồi giảm SL hoặc xóa sản phẩm làm giỏ dưới ngưỡng. Giảm giá tính lại hoặc mã bị gỡ kèm thông báo. |
| VCH-10 | M | L | Áp mã cho giỏ không thuộc phạm vi áp dụng. Báo mã không áp dụng được. Không có mã giới hạn phạm vi thì đánh B kèm lý do. |

9. Đặt hàng và thanh toán (ORD, 14 TC) – Trung (file Excel đang ghi TV4)

Lưu ý: Chỉ COD. Dừng trước nút xác nhận cuối, trừ ORD-14. Cần login và thêm giỏ từ khung nền.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| ORD-01 | A | H | Giỏ có hàng, thông tin giao hàng hợp lệ, chọn COD, đi qua các bước. Dừng ở bước xác nhận, KHÔNG bấm xác nhận cuối. Tóm tắt đơn hiển thị đúng. |
| ORD-02 | A | H | Lần lượt để trống họ tên / SĐT / địa chỉ / tỉnh-quận-phường. Báo lỗi đúng trường, không đi tiếp. Parametrize. |
| ORD-03 | A | H | (*) Xác nhận quy tắc SĐT. Thử SĐT 9 số, 10 số, 11 số, có chữ. Chỉ SĐT hợp lệ được chấp nhận. Parametrize. |
| ORD-04 | A | M | Nếu có trường email: thử abc, abc@. Báo lỗi định dạng. |
| ORD-05 | A+M | H | Chọn Tỉnh → Quận/Huyện → Phường/Xã, sau đó đổi tỉnh. Danh sách con đổi theo cha và reset khi đổi tỉnh. |
| ORD-06 | A+M | H | Thử 3 địa chỉ (nội thành, tỉnh khác, vùng xa). Phí vận chuyển hiển thị theo từng địa chỉ và cập nhật khi đổi. |
| ORD-07 | A | M | (*) Xác nhận ngưỡng miễn phí vận chuyển. Thử giá trị giỏ = ngưỡng−1 và ngưỡng. Phí = 0 khi đạt ngưỡng. |
| ORD-08 | A | H | Chọn COD. Được chọn, hiển thị thông tin liên quan. |
| ORD-09 | M | M | Chọn thanh toán ví/thẻ, chỉ xem chuyển hướng rồi thoát ra, tuyệt đối không giao dịch thật. |
| ORD-10 | A | H | Giỏ + phí ship + mã giảm giá hợp lệ. Tổng = tạm tính + ship − giảm, khớp tính tay. |
| ORD-11 | A | M | Giỏ trống, gõ trực tiếp URL trang đặt hàng. Bị chặn hoặc chuyển về giỏ hàng. |
| ORD-12 | A+M | M | Đăng nhập tài khoản có địa chỉ đã lưu rồi vào đặt hàng. Thông tin điền sẵn đúng, sửa được. |
| ORD-13 | M | M | Đang ở bước đặt hàng, quay lại giỏ đổi SL. Số liệu đồng bộ, không mất dữ liệu đã nhập. |
| ORD-14 | M | H | TC duy nhất đặt đơn thật: COD, tối đa 1–2 đơn. Ghi lại mã đơn, hủy ngay sau khi đặt. Kỳ vọng có trang xác nhận + mã đơn, thông báo xác nhận (nếu có), đơn xuất hiện trong lịch sử. Đơn này dùng cho HIS-01. Quân duyệt thêm. |

10. Quản lý tài khoản (ACC, 11 TC) – Trung

Lưu ý: ACC-07 đổi mật khẩu xong phải đổi lại mật khẩu cũ.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | A | H | Đăng nhập, mở trang thông tin cá nhân. Thông tin hiển thị đúng như đã đăng ký. |
| ACC-02 | A | H | Đổi họ tên thành Nguyen Van Test Moi rồi Lưu. Lưu thành công, tải lại vẫn đúng. |
| ACC-03 | A+M | M | Cập nhật SĐT, ngày sinh, giới tính hợp lệ rồi Lưu. Lưu thành công. |
| ACC-04 | A | H | (*) Xác nhận quy tắc SĐT. Thử 09abc, 090123, 12345678901. Báo lỗi, không lưu. Parametrize. |
| ACC-05 | A | M | Xóa trống họ tên rồi Lưu. Báo lỗi, không lưu. |
| ACC-06 | A+M | M | Thêm địa chỉ mới, sửa, rồi xóa. Mỗi thao tác thành công, danh sách địa chỉ đúng. |
| ACC-07 | A | H | Đổi mật khẩu (mk cũ đúng, mk mới hợp lệ), đăng xuất, đăng nhập bằng mk mới (mk cũ không còn dùng được). SAU ĐÓ ĐỔI LẠI mk cũ. |
| ACC-08 | A | H | Đổi mật khẩu với mk cũ sai. Báo lỗi, không đổi. |
| ACC-09 | A | M | (*) Thử mk mới = mk cũ, không khớp xác nhận, dưới độ dài tối thiểu. Báo lỗi tương ứng. Parametrize. |
| ACC-10 | M | L | Sửa họ tên rồi rời trang, không bấm Lưu. Dữ liệu cũ giữ nguyên. |
| ACC-11 | A | H | Chưa đăng nhập, gõ trực tiếp URL trang tài khoản. Chuyển về trang đăng nhập. |

11. Lịch sử đơn hàng (HIS, 3 TC) – Trung

Lưu ý: Làm sau ORD-14 để có đơn thật trong lịch sử.

| TC | Loại | Ưu tiên | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS-01 | M | M | Tài khoản đã có đơn (từ ORD-14 hoặc tài khoản có sẵn). Hiển thị mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái. |
| HIS-02 | M | L | Dùng tài khoản vừa tạo, chưa có đơn. Hiển thị thông báo rỗng thân thiện. |
| HIS-03 | M | M | Mở chi tiết một đơn. Sản phẩm, SL, giá, phí ship, tổng tiền khớp lúc đặt. |